### Российская Федерация

# **Глава Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

24.02.2022 № 11

Об организации противопаводковых

мероприятий на территории

 Заринского сельского поселения в 2022 году

 В соответствии с Законом Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом муниципального образования Заринское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения Заринского сельского поселения в период весеннего половодья в 2022 году ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Образовать противопаводковую комиссию и утвердить ее состав (приложение № 1).

2.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Заринского сельского поселения на весенний период 2022 года (приложение № 2).

3. Привлечь силы и средства Заринского сельского поселения, для ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в 2022 году.

4.Рекомендовать Главе ИП КФХ Говин – Говину А.Г., населению Заринского сельского поселения принять меры по проведению мероприятий для пропуска талых вод в целях уменьшения риска возникновения ЧС в период весеннего паводка 2022 года.

5.Контроль, за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заринского сельского поселения: В.В.Бондаренко

Приложение № 1

**Состав противопаводковой комиссии**

**Заринского сельского поселения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Бондаренко В.В. – председатель комиссии | Глава Заринского сельского поселения |
| Члены комиссии: |
| Говин А.Г. | Глава ИП КФХ Говин (по согласованию) |
| Петровский А.В. | слесарь участка с. Заря Свободы МУП ЖКХ «Лесногорское» (по согласованию) |
| Гених В.А. | староста д. Чапаево (по согласованию) |
| Лихачев А.В. | староста д. Райнфельд (по согласованию) |

 Приложение № 2

**План противопаводковых мероприятий**

**Заринского сельского поселения на весенний период 2022 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель | Сроквыполнения | Примечание |
| 1 | Разработка планакомплексных мероприятийпо подготовке и пропускувесеннего паводка назакрепленной территории | Глава сельскогопоселения, ИП КФХ «Говин» | до 01.03.2022 г. |  |
| 2 | Создание оперативныхсил и средств дляликвидации Ч.С. | Глава поселения | до 01.04.2022 г. | На базе ИП КФХ «Говин» |
| 3 | Организация работы с жителями по ликвидации стихийных свалок, очисткеприлегающих к домамкюветов и водосточных труб. | Противопаводко-вая комиссия,жители поселения. | до 01.04.2022 г. |  |
| 4 | Очистка крыш от снега | население | до 02.04.2022 г. |  |
| 4 | Проверка объектовжизнеобеспеченияна предмет безаварийнойработы (эл.тепло, водоснабжения) | Глава поселения,Специалист ЖКХ | МартАпрель |  |
| 5 | Дежурство членов проти-вопаводковой комиссиидля оперативного решения возникающихзадач | Противопаводко-вая комиссия | В паводковыйпериод |  |
| 6 | Информирование населения о прохождениивесеннего паводка, прово-димой работы по защитенаселения и территорииот Ч.С. вызванных паводком, состоянием источников водоснабжения и качества воды | ЦТСЭН по Марьяновскомурайону,противопаводковаякомиссия  | В паводковыйпериод |  |
| 7 | Вывоз снега с территорийорганизаций, мест сбораТ.Б.О. | Руководителиорганизаций,администрацияпоселения. | до 01.04.2022 г. |  |
| 8 | Расчистка кюветов, нарезкарусел для пропуска талыхвод, в местах постоянногооттока. | Руководителиорганизаций,администрацияпоселения. | до 01.04.2022 г. |  |
| 9 | Подготовка техники для проведения очистных работ производственных объектов, дорог в противопаводковый периодТрактор К-700 с навескойТрактор МТЗ-80 (по согласованию) | Глава поселения | до 12.04.2022 г. | ИП КФХ Говин |
| 10 | Расчистка водопропускныхтруб на дорогах в чертепоселения | Балансосодержателидорог, жители частного сектора | с 12.04.2022 г.  |  |

**Силы и средства Заринского сельского поселения, привлекаемые для ликвидации ЧС при прохождении весеннего половодья в 2022 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, л/с и техника которой привлекаются к ликвидации ЧС | Силы и средства |
| Количество л/с всего деж. Смена (чел.) | Наименование техники и её количество (ед.) |
| Водооткачивающая | Инженерная  | Автомобильная |
| ИП Глава КФХ Говин А.Г. | 6 | Мотопомпа – 1 ед. | МТЗ – 82 – 1 ед. | ГАЗ 3307 |
| МУП ЖКХ «Лесногорское» | 3 |  | МТЗ -80 - 1 ед. |  |