**РФ**

**Администрация Заринского сельского поселения**

**Марьяновского муниципального района**

**Омской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

09.04.2024 № 10

Об утверждении расчетов начальной (максимальной) цены контрактов объектов капитального строительства, планируемых к реализации в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, на территории Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области:

1. Утвердить расчеты расчетов начальной (максимальной) цены контрактов объектов капитального строительства планируемых к реализации в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, на территории Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области в 2025 году, согласно приложению:

- приложение № 1 расчет начальной (максимальной) цены контракта по объекту "Проект детской спортивной площадки, совмещенный с площадкой волейбола и минифутбола", расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 61.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Заринского сельского поселения В.В.Бондаренко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к распоряжению Главы Заринского сельского поселения  Марьяновского муниципального района Омской области  от «09» апреля 2024 года № 10  **Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства** | | | | | |  |  |  |
| по объекту: | "Проект детской спортивной площадки, совмещенный с площадкой волейбола и минифутбола", расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 61 | | | | |  |  |  |
| по адресу: | Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 61 | | | | |  |  |  |
| Основания для расчета: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Распоряжение Главы Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области № 7 от 12.04.2022 "Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Проект детской спортивной площадки, совмещенный с площадкой волейбола и минифутбола", расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. Ленина, 61". | | | | | |  |  |  |
| 2. Заключение государственной экспертизы: ---------- | | | | | |  |  |  |
| 3. Утвержденный локальный сметный расчет (смета) № ЛС-02-01-01 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и затрат | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации декабрь 2021 года | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах 2022 | Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ 2025 год | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ |  |  |  |
| 1 | 2,00 | 3 | 4,00 | 5 | 6,00 |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | 2326483,00 | 1,10963 | 2581535,33 | 1,09130 | 2817229,51 |  |  |  |
| Стоимость оборудования | 10998,00 | 1,10963 | 12203,71 | 1,09130 | 13317,91 |  |  |  |
| Пусконаладочные работы | 0,00 | 1,10963 | 0,00 | 1,09130 |  |  |  |  |
| Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций | 0,00 | 1,10963 | 0,00 | 1,09130 | 0,00 |  |  |  |
| Удорожание работ в зимнее время | 0,00 | 1,10963 | 0,00 | 1,09130 | 0,00 |  |  |  |
| Прочие работы и затраты | 0,00 | 1,10963 | 0,00 | 1,09130 | 0,00 |  |  |  |
| Непредвиденные затраты | 0,00 | 1,10963 | 0,00 | 1,09130 | 0,00 |  |  |  |
| Стоимость без учета НДС (при наличии) | 2337481,00 | 1,10963 | 2593739,04 | 1,09130 | 2830547,42 |  |  |  |
| НДС (размер ставки, в %) (при наличии) | 467496,20 | 1,10963 | 518747,81 | 1,09130 | 566109,48 |  |  |  |
| Стоимость с учетом НДС (при наличии) | 2804977,20 | 1,10963 | 3112486,85 | 1,09130 | 3396656,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность строительства - 2 месяца или 45 рабочих дня | |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало строительства июнь 2025 г., | |  |  |  |  |  |  |  |
| окончание строительства август 2025 г. | |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень цен утвержденной сметы - IV квартал 2021 года | | | |  |  |  |  |  |
| Дата формирования НМЦК- 03.02.2023 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Расчет фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь 2022/декабрь 2021 | 100,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| февраль 2022/январь 2022 | 100,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| март 2022/февраль 2022 | 104,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель 2022/март 2022 | 101,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| май 2022/апрель 2022 | 100,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь 2022/май 2022 | 100,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| июль 2022/июнь 2022 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| август 2022/июль 2022 | 100,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь 2022/август 2022 | 100,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| октябрь 2022/август 2022 | 100,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| ноябрь 2022/октябрь 2022 | 100,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| декабрь 2022/ноябрь 2022 | 100,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого индекс фактической инфляции** | | 1,0073\*1,0074\*1,0444\*1,0105\*1,0071\*1,0051\*1,00\*1,0037\*1,0017\*1,0032\*1,0074\*1,0074 | | | | | | 1,10963 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расчет индекса прогнозной инфляции | |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовые индексы прогнозной инфляции | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2023 год | 105,9% |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2024 год | 105,3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячные индексы прогнозной инфляции | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2023 год | 1,0048 |  |  |  |  |  |
|  | на 2024 год | 1,0043 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индексы прогнозной инфляции на период | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | К на 2024 год |  |  | 1,09130 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,059\*(1,03492+1,02608)/2 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |