Приложение

к постановлению Главы Администрации

Заринского сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной подпрограммы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Администрации Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области на 2017 – 2028 годы

за 2023 год

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы «Развитие социально- экономического потенциала Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района» подпрограммы «Эффективности бюджетных расходов Администрации Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Объем средств местного бюджета,  тыс. рублей | | | Примечание  (причины отклонения) |
| Предусмотрено на реализацию подпрограммы <\*> | Фактическое поступление средств на реализацию подпрограммы <\*\*> | Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию подпрограммы <\*\*\*> |
|  | Всего по подпрограмме | Администрация Заринского сельского поселения | 3 988,60 | 3 849,91 | 3 849,91 |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог 01.08.17 | Администрация Заринского сельского поселения | 623,48 | 484,79 | 484,79 |  |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в с. Заря Свободы ул. Ленина (от дома 1 до дома 25) (от дома 35 до дома 41) Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области 01.08.46 | Администрация Заринского сельского поселения | 3 365,12 | 3 365,12 | 3 365,12 |  |

<\*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.

<\*\*> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.

<\*\*\*> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Краткая информация о результатах реализации мероприятия |
| 1 | Содержание автомобильных дорог 01.08.17 | Администрация Заринского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги в с. Заря Свободы ул. Ленина (от дома 1 до дома 25) (от дома 35 до дома 41) Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области 01.08.46 | Администрация Заринского сельского поселения | Ремонт автомобильной дороги в с. Заря Свободы ул. Ленина (от дома 1 до дома 25) (от дома 35 до дома 41) Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области |

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год | | | | Примечание  (причины отклонения) |
| Предусмотрено подпрограммой | Фактически достигнуто | Отклонение (+, -) | Выполнение, % |
|  | Наличие нормативно правовых актов АдминистрацииЗаринского сельского поселения |  | 1 | 1 |  | 100 |  |
| Степень соответствия использования резервного фонда Администрации Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к объему расходов | % | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Удельный вес расходов местного бюджета в рамках целевых программ | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления Администрации Заринского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Администрации Заринского сельского поселения | % | 3 265,90 | 2 677,05 |  | 81,97 |  |

Эффективность подпрограммы составляет 96,52 процентов.

Глава Заринского сельского поселения /В.В. Бондаренко/